| Изменения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ |  |
| --- | --- |
| о проекте строительства группы многоэтажных домов с подземной парковкой, расположенной по адресу: Московская область, Раменский район, р.п. Ильинский, ул. Чкалова, уч. 2/27 |  |
| Размещены на сайте ООО «АТ- Девелопмент» www.at-all.ru 31.12.15 г. |  |
|  | Внести в проектную декларацию о проекте строительства группы многоэтажных домов с подземной парковкой, расположенного по адресу: Московская область, Раменский район, р.п. Ильинский, ул. Чкалова, уч. 2/27, размещенную на сайте ООО «АТ-Девелопмент» www.at-all.ru 10.08.2012 г., следующие изменения: |
| Раздел 1 |  |
| 1.2. Этапы и сроки реализации проекта строительства | 4. Четвертый этап – производство строительных работ и иных работ 3-его пускового комплекса, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию: Начало этапа- 31.05.2012 г. Окончание этапа - 2 квартал 2016 г. 5. Пятый этап - завершение расчетов и урегулирование претензий: Начало этапа – 2-3 квартал 2016 г. Окончание этапа – 3-4 квартал 2016 г. |
| Раздел 8 |  |
| 8.1. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома | 2 квартал 2016 г. |

Генеральный директор                                                                                Н.П.Кузин